# #3 Defect Management

Tabel berikut mendokumentasikan daftar temuan cacat (defect) atau bug selama proses pengujian aplikasi GluCare, yang telah disesuaikan dengan ID Test Case utama.

| No | ID Defect | Tanggal Temuan | Tester | ID Test Case | Priority | Deskripsi | Langkah Reproduksi | Bukti Bug | Status | Kategori | Assigned To | Tanggal Fixed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEF-001 | 24-Jul-26 | Deny | TC-002 | High | Password salah tetap bisa login ke dalam aplikasi. | 1. Masukkan email terdaftar 2. Masukkan password sembarangan 3. Klik Login | Sistem tidak memvalidasi ketidakcocokan hash password dan langsung menerbitkan token JWT, sehingga pengguna diarahkan ke Dashboard. | Closed | Bug / Security | Backend Dev | 25-Jul-26 |
| 2 | DEF-002 | 25-Jul-26 | Deny | TC-009 | Medium | Nilai aktivitas > 24 jam (tidak logis) tetap bisa disimpan. | 1. Buka form aktivitas harian 2. Input lama tidur 25 jam 3. Klik Simpan | Form log aktivitas harian berhasil menyimpan durasi tidur 25 jam di database tanpa adanya validasi batas maksimal (24 jam) di sisi server. | Closed | Bug / Validasi | Backend Dev | 26-Jul-26 |
| 3 | DEF-003 | 25-Jul-26 | Deny | TC-004 | High | Gagal memproses Prediksi Klinis saat menerima banyak request bersamaan. | 1. Buka API Analisis Klinis 2. Kirim request beruntun | Terminal server Node.js terhenti dengan pesan error '429 Too Many Requests' dari API HuggingFace karena limit harian model terlampaui. | Closed | Bug / API | Backend Dev | 26-Jul-26 |
| 4 | DEF-004 | 26-Jul-26 | Deny | TC-006 | Medium | Layar Riwayat Analisis menjadi blank (putih) jika riwayat tes masih kosong. | 1. Buat akun baru 2. Buka menu Riwayat Analisis | Aplikasi Flutter mengalami 'Null Pointer Exception' saat mencoba membaca array dari response JSON yang kosong, sehingga UI crash menjadi putih. | Closed | Bug / UI State | Frontend Dev | 27-Jul-26 |
| 5 | DEF-005 | 27-Jul-26 | Deny | TC-013 | Low | Pengguna dapat menginput angka negatif pada kolom berat badan. | 1. Buka Edit Profil 2. Ketik berat badan '-10' 3. Simpan | Halaman profil menampilkan indikator berat badan '-10 kg' setelah disimpan karena tidak ada fungsi validasi minimum angka nol di form Flutter. | Closed | Bug / UI Form | Frontend Dev | 28-Jul-26 |